一、合作内容及分工

甲乙双方合作完成 肿瘤患者压力性损伤风险预测模型开发项目。

主要合作内容：本研究旨在构建基于肿瘤患者特征的压力性损伤风险预测模型，为临床早期干预提供科学依据，助力个性化预防策略制定。 1.核心目标：对比有序逻辑回归与神经网络（MLP） 两种算法的性能，筛选出预测精度高、适配临床需求的最优模型，同时明确各风险因素对压力性损伤发生的影响权重。 2.数据概况：总样本量约10万条，数据维度涵盖因变量与多类自变量，具体如下：（1）因变量（Y）：基于Braden量表评分的压力性损伤风险等级（有序四分类），划分标准为：无风险（评分≥19分）、低风险（15~18分）、中风险（13~14分）、高风险（≤12分），各等级存在明确顺序关系。（2）自变量（X）：涵盖两大维度，具体包括：分类变量：性别、民族、是否入住 ICU、肿瘤类型、放疗史（有/无）、化疗史、营养风险、血栓风险、高血压、糖尿病、骨转移、疼痛、肿瘤转移、激素治疗、免疫抑制剂使用、恶性积液、电解质紊乱、感染及导管数目（其中多分类变量需进行哑变量编码）；连续变量：年龄、住院时长、白蛋白水平及BMI。 3.最终产出以下成果，供论文撰写或临床报告使用：（1）基线特征表：展示不同风险等级患者的人口学、肿瘤特征及临床合并症差异，标注组间比较的 P 值，明确特征分布规律；（2）特征重要性排序图：通过逻辑回归的 OR 值、神经网络的特征权重等，可视化展示各因素对预测的贡献度（如营养风险、白蛋白水平为核心影响因素） 。

甲方的权利和义务：

1、甲方在国家医学研究平台完成科研项目备案，并提供伦理批件。 2、甲方在合同生效后的10个工作日内将科研协作费用按照合同要求支付给乙方。 3、甲方在合同生效后的15个工作日内将建模所需数据和变量定义等资料提供给乙方，并指派专人与乙方对接相关工作。

乙方的权利和义务：

乙方须在甲方提供相关资料的10个自然日内完成数据预处理：包括（1）数据清洗：包括缺失值处理：连续变量（如白蛋白、BMI、年龄）采用均值或中位数填充；分类变量（如肿瘤类型、放疗史）采用众数填充；缺失比例过高（如超过 30%）的变量需结合临床意义判断是否剔除。异常值处理：通过箱线图、Z -分数（±3个标准差）识别极端值，结合临床逻辑（如 BMI 不可能为0或50以上）判断是否修正或删除，避免异常值干扰模型训练。重复数据处理：直接删除完全重复的记录，确保数据唯一性。（2）特征编码：二分类变量（如性别、放疗史有/无）：采用0/1编码，便于模型识别；无序多分类变量（如肿瘤类型、民族）：必须进行哑变量（One-hot Encoding）处理，避免引入虚假顺序关系；有序变量（如风险等级相关衍生变量）：保持其原始顺序属性，不额外编码。（3）数据标准化：对所有连续变量（年龄、住院时长、白蛋白水平、BMI）进行 Z-score 标准化（消除量纲差异），既满足逻辑回归模型对变量尺度的敏感性要求，也能提升神经网络的训练收敛速度。（4）数据集划分：按7:3或8:2的比例，采用分层抽样方法将预处理后的数据划分为训练集与测试集，确保两组数据中各风险等级的类别分布与原始数据一致，避免抽样偏差。 2、乙方须在合同生效90个自然日内完成模型构建和模型评估与验证：包括（1）构建模型A：有序逻辑回归和模型 B：神经网络模型。（2）采用混淆矩阵、多分类 AUC 值、Kappa 系数、 ROC 曲线等指标进行模型性能评估。 3、乙方须在合同生效120个自然日内完成模型优化与部署准备：（1）对筛选出的最优模型，通过网格搜索、随机搜索优化超参数。（2）以标准格式保存（逻辑回归为.pkl文件，神经网络为.h5或.pb 文件），便于后续调用；（3）临床适配：设计简洁的使用流程（数据录入→风险预测→结果解读），协助开发临床应用工具（如软件界面、API 接口），确保模型可便捷落地。

项目人员分配：

数据处理组

第10日前交付

张曦月

- 缺失值处理（均值/众数填充）

- 异常值识别与处理

- 重复数据删除

胡云帆

- 哑变量编码（One-hot）

- 连续变量 Z-score 标准化

- 分层抽样划分训练/测试集

算法开发组

第90日前交付

杨旭东

- 有序逻辑回归建模

- OR值 & 置信区间计算

- 特征重要性排序（回归侧）

李金城

- MLP 神经网络建模

- 特征权重提取 & 可视化

- 模型文件保存（.h5 / .pb）

模型部署组

第120日前交付

白伟琪

- 超参优化（网格/随机搜索）

- 模型评估：AUC / Kappa / ROC

- 模型文件标准化存储（.pkl）

王增翔

- 临床应用界面开发

- API 接口设计与实现

- 数据录入→预测→结果解读流程

模型评估横跨两个组——混淆矩阵、AUC、Kappa 等评估指标的计算建议由部署组的白伟琪统一负责，这样两个模型（逻辑回归 + MLP）用同一套评估代码，结果可直接对比，避免算法组各自写评估逻辑造成口径不一致。