肿瘤患者压力性损伤风险预测模型开发项目

团队分工通知

发布日期：_2026___年__3__月__17__日

一、项目背景与目标

本项目旨在构建基于肿瘤患者特征的压力性损伤风险预测模型，为临床早期干预提供科学依据，助力个性化预防策略制定。项目总样本量约10万条，最终需对比有序逻辑回归与神经网络（MLP）两种算法的性能，筛选出预测精度高、适配临床需求的最优模型。

最终产出成果包括：

- 基线特征表：展示不同风险等级患者的人口学、肿瘤特征及临床合并症差异，标注组间P值

- 特征重要性排序图：可视化展示各风险因素对预测的贡献度

- 最优预测模型及临床应用工具（软件界面 / API接口）

二、团队分组与职责

团队共6人，按以下三组分工协作，各组设明确交付节点：

| 分组 | 成员 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据处理组 | 张曦月，胡云帆 | 数据清洗、特征编码、标准化、训练/测试集划分 |
| 算法开发组 | 杨旭东，李金城 | 有序逻辑回归建模、MLP神经网络建模、特征重要性分析 |
| 模型部署组 | 白伟琪，王增翔 | 模型评估、超参优化、模型文件存储、临床工具开发 |

（一）数据处理组

张曦月— 数据清洗

- 缺失值处理：连续变量（白蛋白、BMI、年龄等）采用均值或中位数填充；分类变量（肿瘤类型、放疗史等）采用众数填充；缺失比例超过30%的变量须结合临床意义判断是否剔除（需与导师确认）

- 异常值处理：通过箱线图、Z分数（±3个标准差）识别极端值，结合临床逻辑判断是否修正或删除

- 重复数据处理：删除完全重复记录，确保数据唯一性

- 输出数据质量报告，记录各处理决策及理由

胡云帆 — 特征编码与数据集划分

- 二分类变量（性别、放疗史有/无等）：采用0/1编码

- 无序多分类变量（肿瘤类型、民族等）：进行One-hot哑变量编码，避免引入虚假顺序关系

- 连续变量（年龄、住院时长、白蛋白水平、BMI）：进行Z-score标准化，消除量纲差异

- 按7:3或8:2比例，采用分层抽样方法划分训练集与测试集，确保各风险等级类别分布与原始数据一致

- 交付节点：收到甲方数据后第10个自然日内完成全部预处理

（二）算法开发组

杨旭东— 有序逻辑回归（模型A）

- 基于预处理后的训练集，构建有序逻辑回归模型

- 计算各变量的OR值（优势比）及95%置信区间

- 生成特征重要性排序，提供给论文写作使用

- 以标准格式保存模型文件（.pkl）

李金城— 神经网络 MLP（模型B）

- 构建多层感知机（MLP）神经网络模型，用于有序四分类预测

- 提取并可视化各特征的权重贡献度

- 以标准格式保存模型文件（.h5 或 .pb）

- 交付节点：合同生效后第90个自然日内两模型均构建完成

（三）模型部署组

白伟琪— 模型评估与优化

- 统一负责两个模型（逻辑回归 + MLP）的性能评估，确保评估口径一致，结果可直接对比

- 评估指标：混淆矩阵、多分类AUC值、Kappa系数、ROC曲线

- 对最优模型进行超参数优化（网格搜索 / 随机搜索）

- 统一管理模型文件存储，规范命名与版本

王增翔— 临床工具开发

- 设计临床使用流程：数据录入 → 风险预测 → 结果解读

- 开发临床应用工具，包括软件界面原型和/或API接口

- 确保工具可便捷落地，支持非技术人员使用

- 交付节点：合同生效后第120个自然日内完成优化与工具初版

三、关键时间节点

| 截止时间 | 交付内容 | 负责组 |
| --- | --- | --- |
| 收到数据后第10日 | 预处理完成数据集（清洗+编码+标准化+划分） | 数据处理组 |
| 合同生效后第90日 | 两模型构建完成 + 统一性能评估报告 | 算法开发组 + 部署组 |
| 合同生效后第120日 | 最优模型超参优化 + 模型文件 + 临床工具初版 | 模型部署组 |
| 配合论文进度 | 基线特征表数据 + 特征重要性图素材 | 算法开发组（提供素材） |

四、重要事项

- 变量定义需提前确认：

哑变量编码前，须向甲方确认哪些变量属于无序多分类（如肿瘤类型），哪些属于有序变量，避免编码错误影响模型效果。

- 异常值判断须谨慎：

BMI、白蛋白等连续变量的极端值是否删除，涉及临床判断，不能仅依赖统计阈值，需与导师或甲方临床人员确认。

- 模型评估口径统一：

两模型评估由部署组白伟琪统一执行，算法开发组不单独写评估逻辑，以确保结果可直接对比用于论文。

- 文件命名规范：

所有数据文件、模型文件、代码文件须按统一命名规范管理，具体规范将在Kick-off会议上确定。

如有疑问，请在Kick-off会议上提出或直接联系项目协调人。