项目启动通知

肿瘤患者压力性损伤风险预测模型开发项目

时间：_2026___年__3__月__17__日

| 通知目标 | 统一项目理解、确认分工职责、对齐技术方案、建立协作规范 |
| --- | --- |

会议议程总览

| 序号 | 时长 | 议题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 分钟 | 项目背景与目标介绍 |
| 2 | 20 分钟 | 数据情况说明与预处理方案讨论 |
| 3 | 25 分钟 | 算法方案讲解（逻辑回归 + MLP） |
| 4 | 20 分钟 | 模型评估与部署方案介绍 |
| 5 | 15 分钟 | 协作规范确定（文件管理、沟通机制） |
| 6 | 10 分钟 | 问题答疑与行动项确认 |

各议题详细说明

议题 1：项目背景与目标（10分钟）

目的：让所有成员对项目整体有统一认知，特别是没有医学背景的成员需要理解业务目标。

讲述要点

- 压力性损伤是肿瘤患者的重要并发症，目前临床缺乏精准的早期预警工具

- Braden量表评分将患者分为四个风险等级：无风险（≥19分）、低风险（15-18分）、中风险（13-14分）、高风险（≤12分），这是因变量Y

- 自变量X包含约20+个临床指标，涵盖人口学信息、肿瘤特征、合并症、化验指标四大类

- 我们的任务是建出能准确预测风险等级的模型，并找出哪些因素影响最大

- 最终产出供甲方用于论文发表和临床工具落地——因此模型不仅要准，还要可解释、可部署

需要全组理解的关键约束

- 合同明确了三个时间节点：第10日（数据处理）、第90日（模型构建）、第120日（部署工具）

- 这是乙方（我们）对甲方的承诺，不能延误

议题 2：数据情况说明与预处理方案讨论（20分钟）

目的：数据处理组向全员汇报数据现状，算法开发组和部署组提出需求，三组对齐对数据的期望格式。

数据处理组需提前了解并汇报

- 数据维度概况：约10万条样本，因变量1个（有序四分类），自变量约20+个

- 数据缺失情况初步判断（收到数据后第一件事）

- 变量类型确认：哪些是连续变量，哪些是二分类，哪些是无序多分类——此项需甲方提供变量说明文档（建议）

关键问题

- 异常值处理标准：

仅靠Z分数判断还是引入临床阈值（如BMI < 10或 > 60视为异常）？需要明确规则并记录在案，论文中需要说明。

- 缺失超过30%的变量如何处理：

直接剔除还是保留并在结果中注明？这个决策需要算法开发组一起确认。

- 训练/测试集比例：

建议7:3，但如果某个风险等级样本量偏少，分层抽样后可能测试集样本不足，需要检查分布后决定。

- 数据集交付格式：

数据处理组产出哪些文件？建议输出：cleaned_data.csv（清洗后全量）、train.csv、test.csv，以及preprocessing_report.md（记录所有处理决策）。

议题 3：算法方案讲解（25分钟）

目的：让所有人理解两个模型的原理和实现计划，特别是数据处理组和部署组需要知道他们要用什么样的数据，以及他们会收到什么样的模型。

3.1 有序逻辑回归

- 为什么选有序逻辑回归而不是普通逻辑回归：

因变量Y是有序四分类（有明确顺序关系），有序逻辑回归能利用这一顺序信息，而普通多分类逻辑回归会丢失顺序信息。

- 模型输出什么：

每个变量的OR值（优势比）和95%置信区间，OR>1表示该因素增加高风险等级的可能性，OR<1表示保护性因素。

- 特征重要性如何体现：

通过OR值的大小和置信区间来判断各变量的影响权重，这直接对应论文的特征重要性排序图。

- 模型文件输出格式：.pkl（Python sklearn格式），便于后续部署组调用

- 实现计划：基于sklearn的OrderedModel或statsmodels的proportional odds model

3.2 神经网络 MLP

MLP结构设计：

输入层（变量维度）→ 若干隐藏层 → 输出层（4个类别的概率）。隐藏层数量和节点数为超参，后续由部署组优化。

- 有序多分类如何处理：

输出层使用Softmax激活，损失函数建议使用ordinal cross-entropy或普通categorical cross-entropy，需要在建模时评估哪种更适合。

- 特征重要性如何提取：

MLP没有像逻辑回归一样直观的系数，建议使用SHAP值或输入层权重绝对值均值来近似表示特征重要性，用于与逻辑回归结果对比。

- 模型文件输出格式：.h5或.pb（Keras/TensorFlow格式）

- 框架选择：TensorFlow/Keras或PyTorch，会议上统一确认

两模型开发的协作接口

- 算法开发组从数据处理组接收：train.csv和test.csv

- 算法开发组交付给部署组：训练好的模型文件（.pkl和.h5/.pb）+ 特征名称列表（保证输入格式一致）

议题 4：模型评估与部署方案介绍

目的：部署组介绍评估体系和工具开发计划，算法开发组对评估指标设计提供意见。

4.1 模型评估

- 为什么评估统一由部署组负责：

两个模型用同一套评估代码，才能保证指标可直接对比，避免因实现差异产生误差。

- 评估指标说明：

混淆矩阵（4×4，可视化各等级预测准确率）；多分类AUC（建议使用macro-average或weighted-average，需会议确认）；Kappa系数（衡量模型预测与实际标签的一致性，排除随机因素）；ROC曲线（每个风险等级vs其他的one-vs-rest曲线）。

- 评估结果以统一格式整理为报告，提供给论文写作

4.2 超参优化

- 对筛选出的最优模型进行超参优化

- 逻辑回归：正则化参数C、solver等

- MLP：隐藏层数、每层节点数、learning rate、dropout rate等

- 方法：网格搜索（参数少时）或随机搜索（参数多时），计算资源有限时优先随机搜索

4.3 临床工具开发

- 使用流程设计：医护人员录入患者指标 → 模型输出风险等级 → 显示各风险因素贡献

- 工具形式：Web界面原型（推荐Streamlit快速实现）+ REST API接口供医院系统集成

- 第120日前交付工具初版，供甲方验收和反馈

- 会议上需确认：甲方对界面有无特殊要求？是否需要对接特定医院系统？

— 会议纪要请在会后24小时内整理发送至全体成员 —